

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA MARUŠEVEC

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 361-02/21-01/07

URBROJ: 2186-017/21-01

Maruševec, 10. prosinca 2021.

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 31. Statuta Općine Maruševec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 17/21) Općinsko vijeće Općine Maruševec na 5. sjednici održanoj 10. prosinca 2021. godine, donosi

**PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA**

**KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU**

Ovim se Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Maruševec za 2022. godinu, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja te izvješćem o stanju u prostoru, određuje građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

* javnih površina,
* prometnica i prometnih površina,
* javne rasvjete,
* groblja,
* gospodarenja komunalnim otpadom.

Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) obuhvaća sljedeće radnje i radove:

* rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture
* uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta
* pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture
* građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

Ovim se Programom određuje opis poslova s procjenom troškova za građenje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

1. **SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA S NAZNAKOM IZVORA FINANCIRANJA**

Sredstva potrebna za ostvarivanje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. osigurat će se iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, ostalih prihoda proračuna Općine Maruševec, te drugih izvora utvrđenih posebnim propisom, kako slijedi:

|  |  |
| --- | --- |
| -  Opći porezni prihodi | 505.816,48kn |
| -  Prihod od komunalne naknade | 0 kn |
| -  Prihod od komunalnog doprinosa | 50.000,00 kn |
| -  Prihod od sufinanciranja građana | 0 kn |
| -  Prihod od vodnog doprinosa | 20.000,00 kn |
| -  Prihod od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada | 30.000,00 kn |
| -  Prihodi od kapitalnih potpora Ministarstava | 5.736.923,52 kn |
| -  Prihodi od pomoći (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost) | 1.000.000,00 kn |

Sredstva za financiranje Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. rasporediti će se za financiranje građenja objekata i uređaja po djelatnostima:

* javne površine
* prometnice i prometne površine
* javna rasvjeta
* groblja,
* gospodarenja komunalnim otpadom.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i rasporeda sredstava po djelatnostima sadržan je u dijelu Programa u kojem se određuje opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Troškovi građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture procijenjeni su temeljem važećih cijena građenja tih ili sličnih objekata u vrijeme izrade ovog programa, te će se točan opseg i vrijednost radova utvrditi nakon ishođenja tehničke dokumentacije i provedenog postupka nabave.

1. **GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**
2. **JAVNE POVRŠINE** 
   1. U smislu ovog Programa, pod građenjem javnih površina podrazumijeva se građenje i uređenje **javnih prometnih površina** (trgovi, pločnici, javni prolazi, šetališta i sl.), **javnih zelenih površina** (dječja igrališta s pripadajućom opremom, parkovi, javni športski i rekreacijski prostori i sl.), te **javnih objekata i uređaja** (oglasni stupovi, javni satovi, groblje, tržnica i drugi slični objekti i uređaji), a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova građenja pojedinih objekata i uređaja javnih površina, sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| čl. 68. st. 2. | **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Plan za 2022.** |
| **JAVNE POVRŠINE** | | **185.000,00** |
| **1. GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA** | | **155.000,00** |
| toč. 2. | 1. Uređenje dječjih igrališta na području Općine Maruševec | **155.000,00** |
| 1.1. Gradnja (dječje igralište Mala Iva u D. Ladanju) | 15.000,00 |
| 1.2. Oprema (Mjesni odbori I, II, III, IV i V) | 140.000,00 |
| **2. GRADNJA I UREĐENJE JAVNIH OBJEKATA I UREĐAJA** | | **30.000,00** |
| toč. 2. | 2.1. Oglasne ploče | **30.000,00** |
| 2.1. Nabava i postava oglasnih ploča | 30.000,00 |
| ***Izvori financiranja:***   1. *Točka 1.1.- 15.000,00 kn komunalni doprinos* 2. *Točka 1.2.. - 140.000,00 kn iz općih poreznih prihoda Proračuna* 3. *Točka 2.1. - 30.000,00 kn iz općih poreznih prihoda Proračuna* | | |

1. **PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE**
   1. Pod prometnicama i prometnim površinama podrazumijevaju se radovi na izgradnji odnosno rekonstrukciji prometnica i prometnih površina, izgradnja i uređenje nogostupa, autobusnih stajališta, mostova, te modernizacija-asfaltiranje nerazvrstanih cesta, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova gradnje prometnica i prometnih površina sa iskazanim izvorom financiranja za djelatnost:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| čl. 68. st. 2. | **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Plan za 2022.** |
| **PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE** | | **2.730.000,00** |
| **1. MODERNIZACIJA IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA** | | **2.730.000,00** |
| toč. 4. | 1.1. Uređenje lokalnih cesta | **250.000,00** |
| 1.1.1. Kapitalna donacija ŽUC-u | 250.000,00 |
| toč. 2. | 1.2. Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste | **400.000,00** |
| 1.2.1. Projektna dokumentacija | 20.000,00 |
| 1.2.2. Gradnja (Čalinec – Osnovna škola) | 370.000,00 |
| 1.2.3. Nadzor | 10.000,00 |
| toč. 4. | 1.3. Modernizacija nerazvrstane ceste u Druškovcu – odvojak Flisi | **250.000,00** |
| 1.3.1 Modernizacija - gradnja | 250.000,00 |
| toč. 2. | 1.4. Izvođenje radova na izgradnji odvodnje oborinskih voda u Selniku – odvojak Kolarići | **150.000,00** |
| 1.4.1. Radovi | 150.000,00 |
| toč. 4. | 1.5. Izvođenje radova na izgradnji odvodnje oborinskih voda Ulice Gustava Krkleca u Donjem Ladanju | **1.200.000,00** |
| 1.5.1.Projektna dokumentacija | 50.000,00 |
| 1.5.2.Radovi | 1.150.000,00 |
| toč. 4. | 1.6. Izvođenje radova na izgradnji odvodnje sa nerazvrstane ceste u Bikovcu | **80.000,00** |
| 1.6.1.Radovi | 80.000,00 |
| toč. 2. | 1.7. Izgradnja autobusnog ugibališta i nogostupa u Korenjaku | **350.000,00** |
| 1.7.1. Radovi | 350.000,00 |
| toč. 6. | 1.8. Evidentiranje nerazvrstanih cesta | **50.000,00** |
| 1.8.1. Geodetski elaborat | 50.000,00 |
| ***Izvori financiranja:***   1. *Točka 1.1. - 250.000,00 kn iz općih poreznih prihoda Proračuna* 2. *Točka 1.2. - 400.000,00 kn kapitalne pomoći* 3. *Točka 1.3. – 250.000,00 kn iz općih poreznih prihoda Proračuna* 4. *Točka 1.4. – 150.000,00 kn iz općih poreznih prihoda Proračuna* 5. *Točka 1.5. – 1.200.000,00 kn iz općih poreznih prihoda Proračuna* 6. *Točka 1.6. – 80.000,00 kn - 30.000,00 kn iz naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada i 50.000,00 kuna iz općih poreznih prihoda Proračuna* 7. *Točka 1.7. – 350.000,00 kn iz općih poreznih prihoda Proračuna* 8. *Točka 1.8. – 50.000,00 kn iz općih poreznih prihoda Proračuna* | | |

1. **JAVNA RASVJETA**

**3.1.** Pod javnom rasvjetom podrazumijevaju se objekti i uređaji za rasvjetljavanje javnih površina, te javnih i nerazvrstanih cesta, kao i stvaranje preduvjeta za njihovo funkcioniranje, a u nastavku se daje opis poslova s procjenom troškova građenja pojedinih objekata i uređaja javne rasvjete, sa iskazanim izvorom financiranja za komunalnu djelatnost:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| čl. 68. st. 2. | **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Plan za 2022.** |
| **JAVNA RASVJETA** | | **100.000,00** |
| toč. 2. | 1. Modernizacija javne rasvjete na području Općine Maruševec | **100.000,00** |
| 1.1. Projektna dokumentacija | 10.000,00 |
| 1.2. Radovi modernizacije javne rasvjete | 80.000,00 |
| 1.3. Nadzor | 10.000,00 |
| ***Izvori financiranja:***   1. *Točka 1.1. - 10.000,00 kn iz općih poreznih prihoda Proračuna* 2. *Točka 1.2. - kapitalne pomoći 50.000,00 kn i 30.000,00 kn iz općih poreznih prihoda Proračuna* 3. *Točka 1.3. – 10.000,00 kn iz općih poreznih prihoda Proračuna* | | |

**4. GROBLJA**

4.1. Groblja su ograđeni prostori zemljišta na kojima se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih, pješačke staze, te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| čl. 68. st. 2. | **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Plan za 2022.** |
| **GROBLJA – GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA** | | **1.000.000,00** |
| toč. 3. | 1. Proširenje i uređenje groblja u Maruševcu | **1.000.000,00** |
| 1.1.Radovi na proširenju groblja u Maruševcu (I. faza) | 890.000,00 |
| 1.2. Projektna dokumentacija za proširenje groblja u Maruševec | 87.000,00 |
| 1.3. Usluga stručnog nadzora provedbe projekta proširenja groblja u Maruševcu | 23.000,00 |
| ***Izvori financiranja:***  *Točka 1.1. - 890.000,00 kn iz Ministarstvo regionalnog razvoja i Fondova EU*  *Točka 1.2. – 87.000,00 kn iz općih poreznih prihoda Proračuna*  *Točka 1.3. – 23.000,00 kn iz Ministarstvo regionalnog razvoja i Fondova EU* | | |

**5. PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM**

5.1. Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom predviđeno je građenje objekata i

nabava opreme za gospodarenje komunalnim otpadom, a u nastavku daje se opis poslova s procjenom

troškova gradnje pojedinih građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i nabave opreme, sa iskazanim

izvorom financiranja za komunalnu djelatnost:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| čl. 68. st. 2. | **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Plan za 2022.** |
| **GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM** | | **3.327.740,00** |
| toč. 3. | 1. Izvođenje radova izgradnje reciklažnog dvorišta Općine Maruševec | **3.327.740,00** |
| 1.1.Gradnja | 2.930.000,00 |
| 1.2. Nabava IKT i uredske opreme za projekt Uspostava reciklažnog dvorišta  Općine Maruševec | 45.000,00 |
| 1.3. Usluga stručnog nadzora provedbe projekta Uspostava reciklažnog dvorišta  Općine Maruševec | 91.500,00 |
| 1.4. Usluga projektantskog nadzora provedbe projekta Uspostava reciklažnog  dvorišta Općine Maruševec | 96.000,00 |
| 1.5. Usluga provedbe izobrazno edukativnih radionica za projekt Uspostava  reciklažnog dvorišta Općine Maruševec | 40.000,00 |
| 1.6. Usluge upravljanja projektom Uspostava reciklažnog dvorišta Općine  Maruševec | 60.000,00 |
| 1.7. Usluga izrade edukativnih brošura i edukativnih letaka za projekt uspostava  reciklažnog dvorišta Općine Maruševec | 65.240,00 |
| ***Izvori financiranja:***  *1. Točka 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. i 1.6. – svi troškovi sufinanciraju se sa 84,7990910% temeljem Ugovora*  *od dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fonda sklopljenog sa*  *Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a*  *preostalih 15,2% sufinancira Općina Maruševec iz općih poreznih prihoda Proračuna.* | | |

Ovim Programom određene su aktivnosti prema namjenama utvrđene člankom 68. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), i iznose:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| namjena iz čl. 68. st. 2. | **Opis namjene** | **Iznos** |
| toč. 1. | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 0 |
| toč.2. | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 1.185.000,00 |
| toč. 3. | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 4.327.740,00 |
| toč. 4. | postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije | 1.780.000,00 |
| toč. 5. | građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati | 0 |
| toč. 6. | ostale aktivnosti | 50.000,00 |
| **SVEUKUPNO PROGRAM:** | | **7.342.740,00** |

**III. ZAVRŠNE ODREDBE**

1. U okviru sredstava za provedbu ovog Programa dopuštena je preraspodjela utvrđenih sredstava između pojedinih rashoda i izdataka u cilju efikasnijeg i racionalnijeg ostvarivanja Programa i poboljšanja stanja u djelatnostima, a uz odobrenje općinskog načelnika.

2. Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE MARUŠEVEC

Damir Šprem